**T.C.**

**KAĞIZMAN KAYMAKAMLIĞI**

**İlçe Merkezi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı**

**İHALE İLANI**

**Kağızman Akören-Çengilli arası köy yolu km: 0+000 - 7+200 ; SSB (silindirle sıkıştırılmış beton) kaplama yol yaptırılması işi** Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

|  |  |
| --- | --- |
| **1-**İdarenin  |  |
| **a)** Adresi | : Kağızman İlçe Merkezi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği- Milli Egemenlik Caddesi İlçe Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası Kat; 2 / KAĞIZMAN |
| **b)** Telefon ve faks numarası | : 0474 351 60 32 - Faks: 0474 351 76 20 |
|  |  |
| **2-**İhale konusu işin | : **Kağızman Akören-Çengilli arası köy yolu km: 0+000 - 7+200 ; ssb (silindirle sıkıştırılmış beton) kaplama yol yaptırılması işi** |
| **a)** Niteliği, türü, miktarı | Kars ili Kağızman ilçesinde bulunan Akören köyü çıkışı ile Çengilli köyü girişi arasında yapılacak toplam 7,20 km SSB yolun 15 cm kalınlıkta 6 m genişliğinde beton üretimi, nakli, serme, sıkıştırma, su ile kür yapılma ve derz kesme işlemleri ile yol çizgilerinin çekilmesi yapılacaktır **(İhale dokümanında belirtilen işler)** |
| **b)** Yapılacağı yer | : **Kağızman - Akören ve Çengilli Köyleri** |
| **c)** İşe başlama tarihi | : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde.  |
| **d)** İşin süresi | **: Yer teslim tarihinden itibaren 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür.** |
| **3-**İhalenin |  |
| **a)** Yapılacağı yer | : Kağızman İlçe Merkezi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği  |
| **b)** Tarihi ve saati | : **09/09/2022 Cuma günü Saat 10.00** |

**4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:**

**4.1.** İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

**4.1.1-** Tebligat için Adres Beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

**4.1.2-** Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi;

**4.1.2.1-**Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

**4.1.2.2-**Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

**4.1.3-** Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

**4.1.3.1-**Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

**4.1.3.2-**Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

**4.1.4-**Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11’inci maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

**4.1.5-**Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

**4.1.6-**Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

**4.1.7-**İhale dokümanının satın alındığına dair belge. .

**4.1.8-**Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

**4.1.9-**Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip **mühendis** ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

**4.1.10-**Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

**4.1.11-**İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

**4.1.12**-İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2-4.1.3-4.2.2 ve 4.2.4 maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak 4.1.8 ve 4.1.9 maddelerindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

**4.1.13-** Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihindeki ay içerisinde düzenlenmiş belgenin aslı.

**4.1.14-** Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihindeki ay içerisinde düzenlenmiş belgenin aslı.

4.1.15- Yapı Araçları Taahhütnamesi.

4.1.16- Yapı Araçları Bildirisi;

**1 adet Finişer;**

* Beton ve/veya asfalt karışımlar için Elektronik Duyargalı Finişer (60-100 HP - 200 ton/saat kapasiteli)
* En az iki Operatörlü, her türlü bakım-onarım, akaryakıt ve nakliye Yükleniciden

**1 Adet Lastik Tekerlekli Silindir;**

* Beton ve/veya asfalt karışımlar için 8 tekerlekli silindir (40-60 HP, 10-14 tonluk)
* En az bir Operatörlü, her türlü bakım-onarım, akaryakıt ve nakliye Yükleniciden

**1 Adet Demir Bandajlı Silindir;**

* Beton ve/veya asfalt karışımlar için demir merdaneli silindir (40-60 HP, 10-14 tonluk)
* En az bir Operatörlü, her türlü bakım-onarım, akaryakıt ve nakliye Yükleniciden

**1 Adet Arazöz;**

* En az 12 ton su sandıklı
* En az bir Operatörlü, her türlü bakım-onarım, akaryakıt Yükleniciden
* Arazöz beton bakımı ve kürü için önem arz ettiğinden, arazözün bulunmadığı veya zamanında iş başına gelmemesi durumunda Yüklenici firmaya **1.500,00 TL/saat** cezai işlem uygulanacaktır.
* Beton yollar günde en az iki defa bir hafta boyunca İdarenin belirleyeceği saatlerde sulanacaktır.
* Suyun temini Yükleniciye aittir.

**2 Adet Derz Kesme Makinası;**

* Operatörüyle beraber yol boyunca beton prizini almaya başladıktan en fazla 12 saat **5 metrede bir enine derz kesme işlemi yapılacaktır.**
* Derz derinliği yol kalınlığının (15 cm) en az 1/3 ü kalınlığında olacaktır.
* Derzin geciktiği her saat için Yüklenici firmaya **500 TL/saat** cezai işlem uygulanacaktır.
* Derz kesme işlemi beton prizini aldıktan hemen sonra beton çapak atmadan yapılacaktır.

**1 Adet Binek Otomobil;**

* Yer teslimi yapıldığı gün İdareye işin takibi için en az 2017 model bir adet binek otomobil teslim edilecektir.
* Aracın her türlü bakım, onarım, vergi ve akaryakıt vs. giderleri Yükleniciye aittir.
* Aracın İdare’ye tesliminin geciktiği her gün için **1.000,00 TL/gün** cezai işlem uygulanacaktır.

4.1.17 Teknik Personel Taahhütnamesi.

4.1.18 Teknik Personel Bildirisi;

* İşte şantiye şefi olarak **1 adet en az 2 yıl deneyimli İnşaat Mühendisi** ve şantiye görevlisi olarak **1 adet en az 2 yıl deneyimli Harita Mühendisi ya da Topoğraf** bulundurulacaktır.
* Teknik personel taahhütnameleri iş yeri teslim tarihinden itibaren **10 gün içerisinde noter onaylı olarak** İdareye teslim edilecektir.
* Teknik personelin işin başında bulunmadığı her gün ve her bir teknik personel için ayrı ayrı olmak üzere **350 TL/Gün bulundurmama cezası** kesilecektir.

**4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:**

**4.2.1-**İhale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştıracağına ilişkin yazılı taahhütname.

**4.2.2-Son 15 (On Beş) yıl içerisinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere** %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin ve sadece **Kamu Kurum ve Kuruluşlardan alınmış iş deneyim belgesi,** İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az %50’sini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini, istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler.

 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,

**4.2.3- İnşaat Mühendisliği Dipolaması veya 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İşlere Dair tebliğde yer alan A/V. grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.**

**4.2.4- Mezuniyet Belgesi/Diplomalardan; İnşaat Mühendisliği veya Harita Mühendisliği, bu ihalede iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.**

**4.2.5- İhale konusu işi yerine getirmek için iş programına göre iş başında yeterli sayıda ve nitelikte makine, teçhizat ve ekipmanın bulundurulacağına ilişkin yazılı taahhütname.**

**5- İhaleye katılacak istekliler, ihale tarihinden önce Kars İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan kontrol mühendisleri ile beraber yol güzergâhlarını gezerek ‘iş görüldü’ belgesini idareden alıp tekliflerine ekleyeceklerdir. Bu belgeyi sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**

**6-**İhale dokümanları İlçe Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir. İlçe Merkezi ve Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait Kağızman Şubesi Ziraat Bankası Şubesindeki TR38 0001 000 343 29764659 5001 no.lu hesabına(***Hesap ismi banka kayıtlarında “KAĞIZMAN İLÇE MERKEZİ VE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ” şeklinde geçmektedir.)*** ihale dokümanı satış bedeli olan **10.000,00 (OnBin) TL** yatırılarak aynı adresten ihale dokümanı satın alınabilir.

**7-**Teklifler **09/09/2022 tarihi saat 10.00’a** kadar bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından Kağızman İlçe Merkezi ve Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmeyecek olup bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

**8-** İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu işin tamamı için teklif verilecektir

**9-**İstekliler KDV hariç fiyat teklifi vereceklerdir.

**10-**İstekliler teklif bedelinin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

**11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 180 (Yüzseksen) takvim günü olmalıdır.**

**12- Günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden %0,06 (on binde altı)’dır.**

**13-**İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorunda olup noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

**14-** İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini sunabilirler.

**15-**İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli isteklilere açıktır.

**16-**Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. İş ortaklığı ihaleye teklif verebilir.

**17-**İhale Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

**18-**İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

**19-**İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmemiştir.

20- Fiyat farkı verilmeyecek

21- İşin bünyesinde Kontrollük hizmetlerinde kullanılmak üzere en az bir adet 2017 model binek otomobil bulundurulacaktır.

22- **Genel Hususlar**

* Araçların yakıtı ve diğer her türlü tamiri, bakımı ile operatörleri ve işçileri yükleniciye ait olacaktır.
* İşin başından sonuna kadar ara işleri (tokmaklama, kürek vs.) yapmak üzere 2 (iki) adet düz işçi bulundurulacaktır. Düz işçilerin bulunmadığı her gün için kişi başı **1.000,00 TL/kişi** cezai işlem uygulanacaktır.
* Finişer için en az üç kişiden oluşan ekipler kurulacaktır.
* Beton reçetesinde hava sıcaklığı ve taşıma mesafesine göre oluşabilecek farklılardan dolayı beton yoğunluğundan kaynaklı tonaj farkı için ek ödeme yapılmayacaktır.
* İdarenin emir ve talimatları doğrultusunda araçlar tatil günlerinde ve mesai saatleri dışında da çalıştırılabilecektir.
* İdarenin operatörleri ve işçileri yeterli görmemesi veya işin operatörler ve işçiler tarafından aksatıldığının tespit edilmesi halinde finişer ekibi (operatörler ve işçiler) yüklenici tarafından 1 gün içerisinde değiştirilecektir.
* Araçların arıza yapması halinde, yüklenici 2 gün içerisinde şartnameye uygun başka bir aracı işyerinde hazır bulunduracaktır
* Araçların arıza yapması veya araca bakım yapılması gerektiği hallerde, ilgili birim amirine bilgi verilmek suretiyle araç çalışma yerinden ayrılabilecektir.
* Çalışma şartlarına uyulmaması halinde ön şartsız ve haber vermeden tek taraflı idare işi durdurmaya, feshetmeye, aşağıda belirtilen cezaları kesmeye yetkilidir.
* İdarenin istediği sayıda araç ve iş makinesi bulundurulmaması halinde araç ve iş makinesi başına 5.000 TL/gün ceza kesilecektir. (Arazöz için 1.500 TL/Gün)
* Operatörlerin ve şoförlerin her türlü davranışından yüklenici sorumludur.
* Değiştirilmesi istenen araç, iş makinesi, operatör, şoför veya işçi değiştirilmediği takdirde sözlü talep edildiği günden itibaren 5.000 TL/gün ceza kesilecektir.
* İdare, çalıştırılacak araç ve iş makinelerinin şartnameye uygun olup olmadığını kontrol ederek, işe başlatacaktır. Yüklenici araçların ruhsat, şoför ve operatörlerin ehliyet, sertifika vb. evraklarının fotokopilerini İdareye teslim edecektir.
* Şoför ve operatörlerin yaşı 21-45 yaş aralığında olacak ve en az 3 yıl deneyimi bulunacaktır.
* İdare yükleniciden araç ve iş makinelerinin üzerine, uygun yerine logo, yazı, işaret vb. veya araç iş makinesinin dış yüzeyinin tamamına giydirme yaptırmasını isteyebilir. Tüm masraflar yükleniciye aittir.
* Tüm araç ve iş makinelerinde Karayolları Trafik Kanunun öngördüğü tüm ekipman ve malzemeler (zincir, takoz, çekme halatı, ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı, stepne vb.) bulunacaktır.
* Yüklenici çalışma esnasında kendi araç ve iş makinelerinin gerekli güvenlik tedbirini alacaktır. Yürürlükteki kanunlar ve mevzuata uyulmaması neticesi doğabilecek her türlü cezai, maddi veya manevi sorumlulukların (trafik kazası, İş kazası v.b.) muhatabı yüklenici olacaktır. Bu ve benzeri nedenlerle, idareden herhangi bir talepte bulunamayacağı gibi yüklenici bu konuda idareye tevdi edilecek tazminatları ödemekte sorumlu olacaktır.
* Yapılacak her türlü çalışma sırasında hiçbir araç, eşya ve binaya zarar verilmeyecektir. Zarar durumunda, oluşan zarardan yüklenici sorumlu olacak ve zararı yüklenici ödeyecektir.
* Çalışmalar esnasında iletişim ve ulaşım hizmetleri yüklenici tarafından yapılacaktır.
* Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak ve çalışanların bulundukları şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, dinlenmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, meslek hastalıklarından korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya yapı denetim görevlisinin kendisine vereceği talimata uymak zorundadır.
* İş yerinde iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili olarak oluşabilecek her türlü eksiklik, kaza ve kusurlardan idare ve kontrol teşkilatının ikazına gerek kalmaksızın yüklenici sorumludur

Not: 1) **Bu iş için yapılacak olan sözleşmede hiçbir şekilde temlik verilmeyecektir**.

 2) **4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11. Maddesinin “g” Fıkrası gereğince *Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniye Genel Müdürlüğü Tarafından Bildirilen Gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişilerin* Birliğimze bildirilmesine mütakip Yüklenicinin yapmış olduğ uimalatın % desi ne olursa olasun herhangi bir ödemeya pılmaksızın sözleşme Birliğimizce tek taraflı olarak feshedilir ayrıca protesto çekmeye ve hüküm vermeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir.**

 **3*) İhaleyi alan yüklenici damga ve karar pulunu sözleşmeden önce Mal Müdürlüğüne yatıracaktır.***

|  |
| --- |
| **İlanen Duyurulur.** |